Dance to Music

Članovi projektnog tima

- Viktor Čaplinskij

- Ivan Dominić

- Jura Kralj

- Tomislav Nogić

- Matija Roglić

Projektni zadatak

Svrha sustava

Svrha sustava je omogućiti plesaču stvaranje glazbe pokretima tijela.

Ciljevi projekta

Osposobljavanje senzorskog sustava za detekciju pokreta koji će biti lagan, vizualno neupadljiv te koji neće ometati pokrete plesača. Stvaranje i reprodukcija zvuka u ovisnosti o ulaznim parametrima. Zadovoljiti zahtjeve korisnika.

Razrada konteksta

Slični projekti:

- BeatMoovz

  - proizvod se sastoji od narukvica s ugrađenim akcelerometrima

  - povezuje se preko Bluetooth-a na pametni telefon

  - na pametnom telefonu se nalazi aplikacije koja pretvara pokrete u glazbu

  - moguća konfiguracija zvukova na mobitelu

- SoundMoovz

  - slično rješenje kao BeatMoovz

- Microsoft Kinect s pripadajućim programskim rješenjima

- Wekinator

  - programsko rješenje otvorenog koda koje omogućava jednostavan način konfiguriranja pretvorbe pokreta u zvuk

Resursi

- Računalo

- Bluetooth zvučnik

- Wekinator

- NRF51822 BLE multisenzorski Beacon

- JTAG programator

- Ljudski resursi

Ograničenja

- Financijska ograničenja

- Vremenska ograničenja zbog obaveza članova projektnog tima

- Ograničenja uslijed zahtjeva korisnika

- Tehnološka ograničenja

Plan projekta

| Datum | Očekivani rezultat |
| --- | --- |
| 14.3. | Prijava članova grupe na wiki |
| 21.3. | Upoznavanje s problematikom |
| 28.3. | Prvi sastanak s korisnicima |
| 4.4. | Upoznavanje s postojećim rješenjima |
| 11.4. | Drugi sastanak s korisnicima |
| 18.4. | Izrada projektnog zadatka |
| 2.5. | Idejno rješenje |
| 16.5. | Izvedbeno rješenje |
| 30.5. | Provjera s korisnicima |
|  | Dovršenje sustava |
| 13.6. | Prezentacija sustava |

Raspodjela zadataka i utrošeno vrijeme

| Član tima | Zadatak |
| --- | --- |
| Viktor Čaplinskij | Nabavka uređaja, programska podrška (FW) |
| Ivan Dominić | Videoprezentacija sustava |
| Jura Kralj | Programska podrška (GUI) |
| Tomislav Nogić | Programska podrška |
| Matija Roglić | Programska podrška |