## Slide 1: Dance to music
Izrada projektnog zadatka

## Slide 2: Svrha sustava
Omogućiti plesaču stvaranje glazbe pokretima tijela

## Slide 3: Ciljevi projekta
Osposobljavanje senzorskog sustava za detekciju pokreta
Sustav mora biti lagan, vizualno neupadljiv te ne smije ometati pokrete plesača
Stvaranje i reprodukcija zvuka u ovisnosti o ulaznim parametrima
Zadovoljiti zahtjeve korisnika

## Slide 4: razrada konteksta
Slični projekti
  BeatMoovz
    proizvod se sastoji od narukvica s ugrađenim akcelerometrima
    povezuje se preko Bluetooth-a na pametni telefon
    na pametnom telefonu se nalazi aplikacije koja pretvara pokrete u glazbu
    moguća konfiguracija zvukova na mobitelu
  SoundMoovz
    slično rješenje kao BeatMoovz
  Microsoft Kinect s pripadajućim programskim rješenjima
  Wekinator
    programsko rješenje otvorenog koda koje omogućava jednostavan način konfiguriranja pretvorbe pokreta u zvuk

## Slide 5: resursi
Računalo
Bluetooth zvučnik
Wekinator
NRF51822 BLE multisenzorski Beacon
JTAG programator
Ljudski resursi

## Slide 6: ograničenja
Financijska ograničenja
Vremenska ograničenja zbog obaveza članova projektnog tima
Ograničenja uslijed zahtjeva korisnika
Tehnološka ograničenja

## Slide 7: PLAN PROJEKTA
DATUM | OČEKIVANI REZULTAT
14.03.2019. | Prijava članova grupe na wiki
21.03.2019. | Upoznavanje s problematikom
28.03.2019. | Prvi sastanak s korisnicima
04.04.2019. | Upoznavanje s postojećim rješenjima
11.04.2019. | Drugi sastanak s korisnicima
18.04.2019. | Izrada projektnog zadatka
02.05.2019. | Idejno rješenje
16.05.2019. | Izvedbeno rješenje
30.05.2019. | Provjera s korisnicima
 | Dovršenje sustava
13.06.2019. | Prezentacija sustava

## Slide 8: Raspodjela zadataka
ČLAN TIMA | ZADATAK
Viktor Čaplinskij | Nabavka uređaja, programska podrška (FW)
Ivan Dominić | Videoprezentacija sustava
Jura Kralj | Programska podrška (GUI)
Tomislav Nogić | Programska podrška
Matija Roglić | Programska podrška

## Slide 9
Viktor Čaplinskij
Ivan Dominić
Jura Kralj
Tomislav Nogić
Matija Roglić